Universidad de Sevilla
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática

PLANNING REPORT INDIVIDUAL- D01

C1.04.02

Repositorio: https://github.com/josrojrom1/C1.04.02

Autores:

Miguel Ybarra Manrique, migybaman@alum.us.es

Date: 16/02/2023

Tabla de contenidos

Resumen	2

Tabla de revisión	2

Introducción	2

Contenidos	2

Bibliografía	2

# Resumen

En este reporte se muestra como se ha planeado las tareas hechas individualmente en el primer entregable del proyecto. En este se incluye el tiempo estimado de la tarea y el tiempo real, esto se apunta para calcular el presupuesto final de desarrollo del proyecto.

# Tabla de revisión

| Versión | Fecha | Descripción |
| --- | --- | --- |
| V1 | 15/02/2023 | Creación y desarrollo del contenido |
| V2 | 17/02/2023 | Añadida a la plantilla |
| V3 | 07/07/2023 | Arreglos entrega julio |

# Introducción

A continuación se muestra la única tarea individual para este entregable junto con su tiempo y coste.

# Contenidos

INFORMACIÓN SOBRE LAS TAREAS:

- Tarea 01:

-Título: Modificación del menú anónimo

-Descripción: Modifica el menú anónimo de manera que muestre una opción que te lleve a tu página favorita. El titulo debe leerse de la siguiente forma: “〈id-number〉: 〈surname〉, 〈name〉”, donde “〈id-number〉” denota tu DNI, NIE, o pasaporte “〈surname〉” denota tus apellidos, y “〈name〉” denota tu nombre.

-Rol y asignación: Desarrollador.

-Tiempo estimado: 30 min

-Tiempo real: 60 min

- Tarea 02:

-Título: Planning report

-Descripción: Crear el documento de planificación del “sprint”

-Rol y asignación: Desarrollador.

-Tiempo estimado: 30 min

-Tiempo real: 30 min

- Tarea 03:

-Título: Analysis report

-Descripción: Crear el documento de análisis

-Rol y asignación: Desarrollador.

-Tiempo estimado: 30 min

-Tiempo real: 30 min

COSTE Y TIEMPO DE LA ENTREGA:

-Costes estimados:

-Desarrollador base: 20€/h

-Tester: 20€/h

-Cálculo del coste:

Para este entregable, he trabajado durante 120 minutos para mis tareas individuales, con un coste de 20€/h, por lo que se estima que como coste de contrato debo obtener 40€. El tiempo empleado en las horas de clases de teoría se ha contabilizado en el reporte grupal.

Se ha establecido un modelo de amortización lineal a 3 años (36 meses) con el que cuantificar la devaluación del equipo informático empleado en el desarrollo del proyecto. Si contamos con un valor de adquisición de mi setup de 1300€, el cual será empleado durante los cuatro meses que dura el proyecto, podemos obtener el coeficiente de amortización lineal asociado al coste total del setup siguiendo la siguiente fórmula:

Amortización anual = Valor de adquisición * coeficiente(%)

4 meses representan el 11% aproximadamente sobre la vida útil del equipo informático (36 meses).

Aplicando el coeficiente de amortización sobre coste individual en bruto obtenido justo antes tenemos el presupuesto individual final:

11% de 40€ son 4,4€ por lo que el presupuesto final es de 44,44€

Además el reporte del tiempo se ha llevado a cabo usando Clockify, para llevar un registro concreto de tiempo

# Bibliografía

-Documento 08 Annexes, de los contenidos de la plataforma virtual de esta asignatura.