Universidad de Sevilla  
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática

PLANNING REPORT - D01



**C1.04.02**

**Repositorio**: [https://github.com/josrojrom1/C1.04.02](https://github.com/josrojrom1/C1.04.02%C3%A7)

**Autores:**

[josrojrom1@alum.us.es](mailto:josrojrom1@alum.us.es)

josreimun@alum.us.es

**Date:** 16/02/2023

**Tabla de contenidos**

[**Resumen**](#_4hmpm5uc85lj) **2**

[**Tabla de revisión**](#_90otg4vxm3ka) **2**

[**Introducción**](#_58vtmc9pw6vo) **2**

[**Contenido**](#_tvy5edcq3b5t) **3**

[**Bibliografía**](#_ysgwrb1dc6k3) **11**

**Resumen**

En este documento se puede comprobar cómo hemos gestionado cada tarea grupal, desde su planificación inicial por parte del manager, pasando por su estimación en tiempo y llegando finalmente al coste real de cada tarea desarrollada. Se mostrarán primero las tareas estimadas con los datos del desarrollador encargado así como un registro de *Clockify* de las horas invertidas en su realización. Por último mostraremos los costes asociados a la estimación en comparación a los costes reales y se completará un listado con la bibliografía empleada al final del documento.

**Tabla de revisión**

| **Versión** | **Fecha** | **Descripción** |
| --- | --- | --- |
| V1 | 16/02/2023 | Planning Report D01 |
| v2 | 17/02/2023 | Ajustado a la plantilla |

**Introducción**

En este documento se listan las distintas tareas en las que se han dividido todos los requisitos de la primera entrega.

**Plan de trabajo**

A continuación se redactan las tareas, seguido de la organización de tiempos que hemos llevado a cabo para el desarrollo de esta entrega, pues al constar de bastantes documentos, llevamos a cabo una reunión semanal a partir de las cual realizamos un reparto de dichas tareas (de manera consensuada y siempre equitativamente la carga de trabajo entre todos los miembros del equipo), así como proponer fecha de próxima reunión para la cual estas tareas tenían que estar finalizadas.

**Reparto de tareas**

| **Identificador** | D01-01 |
| --- | --- |
| **Título** | **Language customization** |
| **Descripción** | Establecer los idiomas español e inglés como predeterminados para todo el proyecto, internacionalización. |
| **Asignado a** | **José Joaquín Rojas Romero** |
| **Duración estimada** | 10 min |
| **Fecha de inicio** | 15/02/2023 |
| **Fecha de fin** | 15/02/2023 |
| **Duración real** | 10 min |

| **Identificador** | D01-02-01 |
| --- | --- |
| **Título** | **Crear repositorio** |
| **Descripción** | Creación del repositorio en github |
| **Asignado a** | **José Joaquín Rojas** |
| **Duración estimada** | 10 min |
| **Fecha de inicio** | 11/02/2023 |
| **Fecha de fin** | 11/02/2023 |
| **Duración real** | 11 min |

| **Identificador** | D01-02-02 |
| --- | --- |
| **Título** | **Subir Starter Project** |
| **Descripción** | Subida del código starter al repositorio. |
| **Asignado a** | **Miguel Ybarra Manrique** |
| **Duración estimada** | 10 min |
| **Fecha de inicio** | 11/02/2023 |
| **Fecha de fin** | 11/02/2023 |
| **Duración real** | 9 min |

| **Identificador** | D01-02-03 |
| --- | --- |
| **Título** | **Añadir datos al contributors.txt** |
| **Descripción** | Añadir el nombre e correo al archivo contributors |
| **Asignado a** | **José Joaquín Rojas Romero** |
| **Duración estimada** | 5 min |
| **Fecha de inicio** | 11/02/2023 |
| **Fecha de fin** | 11/02/2023 |
| **Duración real** | 5 min |

| **Identificador** | D01-02-04 |
| --- | --- |
| **Título** | **Añadir datos al contributors.txt** |
| **Descripción** | Añadir el nombre e correo al archivo contributors |
| **Asignado a** | **Miguel Ybarra Manrique** |
| **Duración estimada** | 5 min |
| **Fecha de inicio** | 15/02/2023 |
| **Fecha de fin** | 15/02/2023 |
| **Duración real** | 10min |

| **Identificador** | D01-02-05 |
| --- | --- |
| **Título** | **Añadir datos al contributors.txt** |
| **Descripción** | Añadir el nombre e correo al archivo contributors |
| **Asignado a** | **José Antonio Reina Muñoz** |
| **Duración estimada** | 5 min |
| **Fecha de inicio** | 15/02/2023 |
| **Fecha de fin** | 15/02/2023 |
| **Duración real** | 5 min |

| **Identificador** | D01-02-06 |
| --- | --- |
| **Título** | **Añadir datos al contributors.txt** |
| **Descripción** | Añadir el nombre e correo al archivo contributors |
| **Asignado a** | **Pablo Parra Méndez** |
| **Duración estimada** | 5 min |
| **Fecha de inicio** | 15/02/2023 |
| **Fecha de fin** | 15/02/2023 |
| **Duración real** | 5 min |

| **Identificador** | D01-02-07 |
| --- | --- |
| **Título** | **Añadir datos al contributors.txt** |
| **Descripción** | Añadir el nombre e correo al archivo contributors |
| **Asignado a** | **Samuel Albalat Ortiz** |
| **Duración estimada** | 5 min |
| **Fecha de inicio** | 17/02/23 |
| **Fecha de fin** | 17/02/23 |
| **Duración real** | 5 min |

| **Identificador** | D01-02-08 |
| --- | --- |
| **Título** | **Customize the appropriate starter project (pom.xml)** |
| **Descripción** | Cambio de nombre del proyecto a Acme L3 - D01 |
| **Asignado a** | **Miguel Ybarra Manrique** |
| **Duración estimada** | 30 min |
| **Fecha de inicio** | 08/02/2023 |
| **Fecha de fin** | 15/02/2023 |
| **Duración real** | 15 min |

| **Identificador** | D01-02-09 |
| --- | --- |
| **Título** | **Customize the appropriate starter project (Project folder)** |
| **Descripción** | Cambio de nombre de la carpeta del proyecto a Acme L3 |
| **Asignado a** | **Miguel Ybarra Manrique** |
| **Duración estimada** | 15 min |
| **Fecha de inicio** | 08/02/2023 |
| **Fecha de fin** | 15/02/2023 |
| **Duración real** | 10 min |

| **Identificador** | D01-02-10 |
| --- | --- |
| **Título** | **Customize the appropriate starter project (Banner de la consola, Changelog, y la web)** |
| **Descripción** | Personalización del banner de la consola y de la web. |
| **Asignado a** | **Pablo Parra Méndez** |
| **Duración estimada** | 1 h 30 min |
| **Fecha de inicio** | 08/02/2023 |
| **Fecha de fin** | 15/02/2023 |
| **Duración real** | 2 h 20 min |

| **Identificador** | D01-03 |
| --- | --- |
| **Título** | **Analysis report** |
| **Descripción** | Producir un reporte de análisis de acuerdo con este entregable |
| **Asignado a** | **José Antonio Reina Muñoz** |
| **Duración estimada** | 2 h |
| **Fecha de inicio** | 15/02/2023 |
| **Fecha de fin** | 15/02/2023 |
| **Duración real** | 1h 46 min |

| **Identificador** | D01-04 |
| --- | --- |
| **Título** | **Planning report** |
| **Descripción** | Documentación acerca del plan llevado a cabo para el entregable en curso (tareas realizadas, duración…) |
| **Asignado a** | **José Joaquín Rojas Romero** |
| **Duración estimada** | 1 h |
| **Fecha de inicio** | 11/02/2023 |
| **Fecha de fin** | 15/02/2023 |
| **Duración real** | 2 h 30 min |

| **Identificador** | D01-05 |
| --- | --- |
| **Título** | **Charting report** |
| **Descripción** | Generar el documento introductorio del equipo formado |
| **Asignado a** | **José Joaquín Rojas Romero** |
| **Duración estimada** | 1 h |
| **Fecha de inicio** | 11/02/2023 |
| **Fecha de fin** | 11/02/2023 |
| **Duración real** | 2 h 27 min |

| **Identificador** | D01-06 |
| --- | --- |
| **Título** | **Development configuration report** |
| **Descripción** | Documento en el que se especifica toda la configuración llevada a cabo para el entorno de desarrollo en el que se va a trabajar |
| **Asignado a** | **José Joaquín Rojas Romero** |
| **Duración estimada** | 1h |
| **Fecha de inicio** | 15/02/2023 |
| **Fecha de fin** | 15/02/2023 |
| **Duración real** | 1 h 20 min |

| **Identificador** | D01-07 |
| --- | --- |
| **Título** | **Conocimiento previo sobre WIS** |
| **Descripción** | Documento con información concreta sobre trabajos previos en sistemas WIS |
| **Asignado a** | **José Joaquín Rojas Romero** |
| **Duración estimada** | 30 min |
| **Fecha de inicio** | 15/02/2023 |
| **Fecha de fin** | 15/02/2023 |
| **Duración real** | 50 min |

| **Identificador** | D01-08 |
| --- | --- |
| **Título** | **Conocimiento previo de TESTING en WIS** |
| **Descripción** | Documentación a cerca de nuestro conocimiento sobre testing en sistemas WIS |
| **Asignado a** | **José Joaquín Rojas Romero** |
| **Duración estimada** | 30 min |
| **Fecha de inicio** | 15/02/2023 |
| **Fecha de fin** | 15/02/2023 |
| **Duración real** | 45 min |

Después de contemplar las tablas de las distintas tareas grupales de este entregable, se mostrará una línea de costes estimados según la estimación inicial de las tareas, la cual será comparada con la línea de costes reales tras haber finalizado el entregable.

Los costes son:

* 20€/h para Desarrolladores y Testers
* 30€/h para Manager y Analistas

**Desglose de costes de desarrollo de tareas estimado por trabajador:**

| **Nombre** | **José Joaquín Rojas Romero** |
| --- | --- |
| **Rol 1** | Manager |
| **Rol 2** | Desarrollador |
| **Tiempo empleado en Rol 1** | **4 horas** |
| **Tiempo empleado en Rol 2** | **20 minutos** |
| **Costes Rol 1** | 4 horas x 30€/h = **120 €** |
| **Costes Rol 2** | 20 min x 20€/h = **6.7 €** |
| **Costes totales** | **126.7 €** |

| **Nombre** | **Miguel Ybarra Manrique** |
| --- | --- |
| **Rol 1** | Desarrollador |
| **Rol 2** | Tester |
| **Tiempo empleado en Rol 1** | **1 hora** |
| **Tiempo empleado en Rol 2** |  |
| **Costes Rol 1** | 1 hora x 20€/h = **20 €** |
| **Costes Rol 2** |  |
| **Costes totales** | **20 €** |

| **Nombre** | **José Antonio Reina Muñoz** |
| --- | --- |
| **Rol 1** | Analista |
| **Rol 2** | Desarrollador |
| **Tiempo empleado en Rol 1** | **2 horas** |
| **Tiempo empleado en Rol 2** | **45 minutos** |
| **Costes Rol 1** | 2 horas x 30€/h = **60 €** |
| **Costes Rol 2** | 45 minutos x 20€/h = **15€** |
| **Costes totales** | **75€** |

| **Nombre** | **Pablo Parra Méndez** |
| --- | --- |
| **Rol 1** | Tester |
| **Rol 2** | Desarrollador |
| **Tiempo empleado en Rol 1** |  |
| **Tiempo empleado en Rol 2** | **2 horas y 25 minutos** |
| **Costes Rol 1** |  |
| **Costes Rol 2** | 145 minutos x 20€/h = **48,3€** |
| **Costes totales** | **48,3€** |

| **Nombre** | **Samuel Albalat Ortiz** |
| --- | --- |
| **Rol 1** | Analista |
| **Rol 2** | Desarrollador |
| **Tiempo empleado en Rol 1** |  |
| **Tiempo empleado en Rol 2** | **5 minutos** |
| **Costes Rol 1** |  |
| **Costes Rol 2** | 5 minutos x 20€/h = **1.7€** |
| **Costes totales** | **1.7€** |

A modo de resumen:

* Costes totales estimados de desarrollo: **235.1€**
* Costes totales finales de desarrollo: **296.5€**

Desglose:

4 horas 35 min Desarrollo = **91,6€**

8 horas 21 min Manager = **250.5€**

2 horas Analista = **60€**

Una vez contemplados los costes estimados y reales finales hay que tener en cuenta los siguientes costes en cuanto al tiempo invertido en **tareas secundarias**, las cuales eran necesarias para satisfacer cada tarea asignada. Entre estos tiempos encontramos:

* Repaso de documentación en el último *Follow Up*. Estuvimos todos los integrantes las 2 horas retocando toda la documentación.
* Asistencia a las 5 clases teóricas de este entregable de 2 horas
* Asistencia por todos los miembros a la primera reunión donde elegimos roles 1 hora
* Asistencia de todos los miembros a la segunda reunión donde repartimos tareas y resolvimos detalles de menor importancia 1 hora 30 min.

Horas estimadas totales de tareas secundarias por integrante (5):

**15 horas 50 minutos por integrante**

Horas estimadas totales de tareas secundarias en total:

**77 horas 50 minutos**

Horas finales tras terminar el trabajo en total:

**14 horas 56 minutos + 77 horas 50 minutos = 92 horas 46 minutos**

# Bibliografía

* Documento 08 Annexes, de los contenidos de la plataforma virtual de esta asignatura.
* S03 - Working together, de los contenidos de la plataforma virtual de esta asignatura.