Universidad de Sevilla  
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática

PLANNING REPORT INDIVIDUAL- D01



**C1.04.02**

**Repositorio**: [https://github.com/josrojrom1/C1.04.02](https://github.com/josrojrom1/C1.04.02%C3%A7)

**Autores:**

Pablo Parra Méndez, pabparmen@alum.us.es

**Date:** 16/02/2023

**Tabla de contenidos**

[**Resumen**](#_4hmpm5uc85lj) **2**

[**Tabla de revisión**](#_90otg4vxm3ka) **2**

[**Introducción**](#_58vtmc9pw6vo) **2**

[**Contenidos**](#_tvy5edcq3b5t) **3**

[**Bibliografía**](#_ysgwrb1dc6k3) **3**

# Resumen

En este documento se puede comprobar cómo se ha gestionado cada tarea individual, desde su planificación inicial por parte del manager, pasando por su estimación en tiempo y llegando finalmente al coste real de cada tarea desarrollada. Se mostrarán primero las tareas estimadas con los datos del desarrollador encargado así como un registro de *Clockify* de las horas invertidas en su realización. Por último se mostrarán los costes asociados a la estimación en comparación a los costes reales y se completará un listado con la bibliografía empleada al final del documento.

# Tabla de revisión

| **Versión** | **Fecha** | **Descripción** |
| --- | --- | --- |
| V1 | 15/02/2023 | Creación del documento |
| V2 | 17/02/2023 | Arreglo del documento |

# Introducción

En este documento se listan las distintas tareas en las que se han dividido todos los requisitos individuales de la primera entrega.

# Contenidos

**INFORMACIÓN SOBRE LAS TAREAS:**

* Tarea 01:

-Título: Modificación del menú anónimo

-Descripción: Modifica el menú anónimo de manera que muestre una opción que te lleve a tu página favorita. El titulo debe leerse de la siguiente forma: “〈id-number〉: 〈surname〉, 〈name〉”, donde “〈id-number〉” denota tu DNI, NIE, o pasaporte “〈surname〉” denota tus apellidos, y “〈name〉” denota tu nombre.

-Rol y asignación: Desarrollador Tester

-Tiempo estimado: 15 min

-Tiempo real: 20 min

**COSTE Y TIEMPO DE LA ENTREGA:**

-Costes estimados:

-Desarrollador base: 20€/h

-Desarrollador tester (mi rol en el equipo): 20€/h

-Cálculo del coste:

Para este entregable, he trabajado durante un tiempo estimado de 20 min para mis tareas individuales, por lo que se estima que como coste de contrato debo obtener 6,67€, a causa de que solo se aplica el rol de desarrollador base ya que no he trabajado en este tareas de tester.

Recalcó que en esta estimación de tiempo solo he tenido en cuenta aquel tomado para realizar la tarea, y no el tiempo de estudio de conocimientos previos el cual ha sido incluido en el reporte de planificación grupal.

También destacó que el tiempo se ha medido mediante la herramienta de Clockify.

No se añaden costes personales debido a que no ha sido necesario aplicar gastos a nada más, al trabajar en la propia Universidad.

# Bibliografía

-Documento 08 Annexes, de los contenidos de la plataforma virtual de esta asignatura.