Universidad de Sevilla  
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática

PLANNING REPORT INDIVIDUAL - D01



**C1.04.02**

**Repositorio**: [https://github.com/josrojrom1/C1.04.02](https://github.com/josrojrom1/C1.04.02%C3%A7)

**Autores:**

Albalat Ortiz, Samuel (samalbortalum.us.es)

**Date:** 17/02/2023

**Tabla de contenidos**

Contenido

[Resumen 2](#_Toc139105854)

[Tabla de revisión 2](#_Toc139105855)

[Introducción 2](#_Toc139105856)

[Contenidos 2](#_Toc139105857)

[Bibliografía 3](#_Toc139105858)

# Resumen

En este documento se puede comprobar cómo se ha gestionado cada tarea individual, desde su planificación inicial por parte del manager, pasando por su estimación en tiempo y llegando finalmente al coste real de cada tarea desarrollada. Se mostrarán primero las tareas estimadas con los datos del desarrollador encargado, así como un registro de *Clockify* de las horas invertidas en su realización. Por último, se mostrarán los costes asociados a la estimación en comparación a los costes reales y se completará un listado con la bibliografía empleada al final del documento.

# Tabla de revisión

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Versión** | **Fecha** | **Descripción** |
| V1 | 17/02/2023 | Creación y desarrollo del contenido |
| V2 | 17/02/2023 | Inserción de tiempos reales, revisión y explicación de los análisis realizados |

# Introducción

En este documento se listan las distintas tareas en las que se han dividido todos los requisitos individuales de la primera entrega.

# Contenidos

**INFORMACIÓN SOBRE LAS TAREAS:**

* Tarea 01:

-Título: Añadir datos al contributors.txt

-Descripción: Añadir el nombre y correo al archivo contributors

-Rol y asignación: Desarrollador, analista.

-Tiempo estimado: 5 min

-Tiempo real: 5 min

**COSTE Y TIEMPO DE LA ENTREGA:**

-Tiempo por rol:

* -Desarrollador analista: 5 min

-Costes estimados:

-Desarrollador analista: 30€/h

-Amortización (3 Años):

-Se amortizan 0,83 € al año

-Cálculo del coste:

Para este entregable, he trabajado durante 5 min para mis tareas individuales, por lo que se estima que como coste de contrato debo obtener 2,5€.

Adicionalmente, se ha de considerar que se ha incluido en el reporte de planificación grupal el tiempo empleado en clase de cara a realizar los cálculos de tiempo de este documento.

Además, el reporte del tiempo se ha llevado a cabo usando Clockify, para llevar un registro concreto de tiempo

No se añaden costes personales debido a que no ha sido necesario aplicar gastos a nada más, al trabajar en la propia Universidad de Sevilla.

# Bibliografía

* Documento 08 Annexes, de los contenidos de la plataforma virtual de esta asignatura.