Universidad de Sevilla  
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática

PLANNING REPORT INDIVIDUAL - D02



**C1.04.02**

**Repositorio**: [https://github.com/josrojrom1/C1.04.02](https://github.com/josrojrom1/C1.04.02%C3%A7)

**Autores:**

Albalat Ortiz Samuel, samalbort@alum.us.es

**Date:** 26/05/2023

**Tabla de contenidos**

[**Resumen 2**](#_heading=h.gjdgxs)

[**Tabla de revisión 2**](#_heading=h.30j0zll)

[**Introducción 2**](#_heading=h.1fob9te)

[**Contenidos 3**](#_heading=h.3znysh7)

[**Bibliografía 8**](#_heading=h.tyjcwt)

# Resumen

En este documento se puede comprobar cómo se ha gestionado cada tarea individual, desde su planificación inicial por parte del manager, pasando por su estimación en tiempo y llegando finalmente al coste real de cada tarea desarrollada. Se mostrarán primero las tareas estimadas con los datos del desarrollador encargado así como un registro de *Clockify* de las horas invertidas en su realización. Por último se mostrarán los costes asociados a la estimación en comparación a los costes reales y se completará un listado con la bibliografía empleada al final del documento.

# Tabla de revisión

| **Versión** | **Fecha** | **Descripción** |
| --- | --- | --- |
| V1 | 17/03/2023 | Creación del documento |
| V2 | 17/03/2023 | Versión provisional |
| V3 | 26/05/2023 | Finalización del documento |

# Introducción

En este documento se listan las distintas tareas en las que se han dividido todos los requisitos individuales de la tercera entrega.

# Contenidos

**INFORMACIÓN SOBRE LAS TAREAS:**

* Tarea 01:

| **Tarea** | D03-01 |
| --- | --- |
| **Título** | Individual-D02-Student#4-01- New role company |
| **Descripción** | There is a new project-specific role called company, which has the following profile data: name (not blank, shorter than 76 characters), VAT number (not blank, shorter than 26 characters), summary (not blank, shorter than 101 characters), and an optional link with further information. |
| **Rol, Asignación** | **Desarrollador,**  **Samuel Albalat Ortiz** |
| **Duración estimada** | 20 min |
| **Fecha de inicio** | 05/03/2023 |
| **Fecha de fin** | 05/03/2023 |
| **Duración real** | 10 min |

* Tarea 02:

| **Tarea** | D03-02 |
| --- | --- |
| **Título** | Individual-D02-Student#4-02-Practicum |
| **Descripción** | A practicum helps put hands-on courses into practice in the context of a real company. The system must store the following data about them: a code (pattern “[A-Z]{1,3}[0-9][0-9]{3}”, not blank, unique), a title (not blank, shorter than 76 characters), an abstract (not blank, shorter than 101 characters), some goals (not blank, shorter than 101 characters), and an estimated total time (in hours, computed from the corresponding sessions plus/minus 10%). |
| **Rol, Asignación** | **Desarrollador,**  **Samuel Albalat Ortiz** |
| **Duración estimada** | 10 min |
| **Fecha de inicio** | 05/03/2023 |
| **Fecha de fin** | 05/03/2023 |
| **Duración real** | 15 min |

* Tarea 03:

| **Tarea** | D03-03 |
| --- | --- |
| **Título** | Individual-D02-Student#4-03-Store data about the sessions |
| **Descripción** | The system must store the following data about the sessions in a practicum: a title (not blank, shorter than 76 characters), an abstract (not blank, shorter than 101 characters), a time period (at least one week ahead, at least one week long), and an optional link with further information. |
| **Rol, Asignación** | **Desarrollador,**  **Samuel Albalat Ortiz** |
| **Duración estimada** | 15 min |
| **Fecha de inicio** | 05/03/2023 |
| **Fecha de fin** | 05/03/2023 |
| **Duración real** | 10 min |

* Tarea 04:

| **Tarea** | D03-04 |
| --- | --- |
| **Título** | Individual-D02-Student#4-04-Company dashboard |
| **Descripción** | The system must handle company dashboards with the following data: total number of practica regarding theory or hands-on courses grouped by month during the last year; average, deviation, minimum, and maximum period length of the sessions in their practica; average, deviation, minimum, and maximum period length of their practica. |
| **Rol, Asignación** | **Desarrollador,**  **Samuel Albalat Ortiz** |
| **Duración estimada** | 15 min |
| **Fecha de inicio** | 16/03/2023 |
| **Fecha de fin** | 17/03/2023 |
| **Duración real** | 10 min |

* Tarea 05:

| **Tarea** | D03-05 |
| --- | --- |
| **Título** | Individual-D02-Student#4-05-Sample data |
| **Descripción** | Produce assorted sample data to test your application informally. The data must include two company accounts with credentials “company1/company1” and “company2/company2”. |
| **Rol, Asignación** | **Desarrollador,**  **Samuel Albalat Ortiz** |
| **Duración estimada** | 4 h |
| **Fecha de inicio** | 05/03/2023 |
| **Fecha de fin** | 05/03/2023 |
| **Duración real** | 3 h |

* Tarea 06:

| **Tarea** | D03-06 |
| --- | --- |
| **Título** | Individual-D02-Student#4-06-Analysis Report |
| **Descripción** | Produce an analysis report |
| **Rol, Asignación** | **Desarrollador,**  **Samuel Albalat Ortiz** |
| **Duración estimada** | 1 h |
| **Fecha de inicio** | 17/03/2023 |
| **Fecha de fin** | 17/03/2023 |
| **Duración actual** | 37 min |

* Tarea 07:

| **Tarea** | D03-07 |
| --- | --- |
| **Título** | Individual-D02-Student#4-07-Planning report |
| **Descripción** | Produce a planning report. |
| **Rol, Asignación** | **Desarrollador,**  **Samuel Albalat Ortiz** |
| **Duración estimada** | 30 min |
| **Fecha de inicio** | 21/04/2023 |
| **Fecha de fin** | 26/05/2023 |
| **Duración real** | 25 min |

Tiempo extra:

Añado un total de 25 min extras dediqué a actualizar el framework tres veces.

**COSTE Y TIEMPO DE LA ENTREGA:**

-Costes estimados:

-Desarrollador: 20€/h

-Tester: 20€/h

-Cálculo del coste:

El tiempo total real para este entregable fue de 312 minutos, todos con el rol de desarrollador, lo cual deja el presupuesto en 104€ aproximados en total.

Además el reporte del tiempo se ha llevado a cabo usando Clockify, para llevar un registro concreto de tiempo

No se añaden costes personales debido a que no ha sido necesario aplicar gastos a nada más, al trabajar en la propia Universidad.

# Bibliografía

-Documento 08 Annexes, de los contenidos de la plataforma virtual de esta asignatura.