Universidad de Sevilla  
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática

PLANNING REPORT INDIVIDUAL - D03



**C1.04.02**

**Repositorio**: [https://github.com/josrojrom1/C1.04.02](https://github.com/josrojrom1/C1.04.02%C3%A7)

**Autores:**

Rojas Romero, José Joaquín

josrojrom1@alum.us.es

**Date:** 12/04/2023

**Tabla de contenidos**

[**Resumen**](#_4hmpm5uc85lj) **2**

[**Tabla de revisión**](#_90otg4vxm3ka) **2**

[**Introducción**](#_58vtmc9pw6vo) **3**

[**Contenidos**](#_tvy5edcq3b5t) **3**

[**Bibliografía**](#_ysgwrb1dc6k3) **7**

# Resumen

En este documento se puede comprobar cómo se ha gestionado cada tarea individual, desde su planificación inicial por parte del manager, pasando por su estimación en tiempo y llegando finalmente al coste real de cada tarea desarrollada. Se mostrarán primero las tareas estimadas con los datos del desarrollador encargado así como un registro de *Clockify* de las horas invertidas en su realización. Por último se mostrarán los costes asociados a la estimación en comparación a los costes reales y se completará un listado con la bibliografía empleada al final del documento.

# Tabla de revisión

| **Versión** | **Fecha** | **Descripción** |
| --- | --- | --- |
| V1 | 14/02/2023 | Creación y desarrollo del contenido |
| V2 | 17/02/2023 | Arreglo del documento |
| V3 | 27/02/2023 | Formato tabular para mostrar las tareas |

# Introducción

En este documento se listan las distintas tareas en las que se han dividido todos los requisitos individuales de la primera entrega.

# Contenidos

**INFORMACIÓN SOBRE LAS TAREAS:**

| **Tarea** | D03-01 |
| --- | --- |
| **Título** | **Individual-D03-Student#1-01-Planning Report** |
| **Descripción** | Produce a planning report |
| **Rol, Asignación** | **Desarrollador,**  **José Joaquín Rojas Romero** |
| **Duración estimada** | 1 h 30 min |
| **Fecha de inicio** | 12/04/2023 |
| **Fecha de fin** | 12/04/2023 |
| **Duración real** | 1 h |

| **Tarea** | D03-02 |
| --- | --- |
| **Título** | [**Individual-D03-Student#1-02-**](https://github.com/josrojrom1/C1.04.02/issues/43)**Operations by anonymous principals on user accounts** |
| **Descripción** | Sign up to the system and become lecturer |
| **Rol, Asignación** | **Desarrollador,**  **José Joaquín Rojas Romero** |
| **Duración estimada** | 1h 30 min |
| **Fecha de inicio** | 12/04/2023 |
| **Fecha de fin** | 12/04/2023 |
| **Duración real** | 39 min |

| **Tarea** | D03-03 |
| --- | --- |
| **Título** | **Individual-D03-Student#1-03-Operations by lecturers on user accounts** |
| **Descripción** | Update their profiles |
| **Rol, Asignación** | **Desarrollador,**  **José Joaquín Rojas Romero** |
| **Duración estimada** | 1 h 30 min |
| **Fecha de inicio** | 12/04/2023 |
| **Fecha de fin** | 12/04/2023 |
| **Duración real** | 18 min |

| **Tarea** | D03-04 |
| --- | --- |
| **Título** | [**Individual-D02-Student#1-04-**](https://github.com/josrojrom1/C1.04.02/issues/43)**Operations by any principals on courses** |
| **Descripción** | List the courses in the system that are published.  Show the details of the courses that they can list (excepting their lectures). |
| **Rol, Asignación** | **Desarrollador,**  **José Joaquín Rojas Romero** |
| **Duración estimada** | 1 h 30 min |
| **Fecha de inicio** | 12/04/2023 |
| **Fecha de fin** | 13/04/2023 |
| **Duración real** | 1 h 54 min |

| **Tarea** | D03-05 |
| --- | --- |
| **Título** | [**Individual-D03-Student#1-05-**](https://github.com/josrojrom1/C1.04.02/issues/43)**Operations by lecturers on courses** |
| **Descripción** | List the courses that they have created.  Show the details of their courses.  Create, update, or delete their courses. Courses can be updated or deleted as long as they have not been published. For a course to be published, all of its lectures must have been published. |
| **Rol, Asignación** | **Desarrollador,**  **José Joaquín Rojas Romero** |
| **Duración estimada** | 3 h |
| **Fecha de inicio** | 14/04/2023 |
| **Fecha de fin** | 18/04/2023 |
| **Duración real** | 4 h 45 min |

| **Tarea** | D03-06 |
| --- | --- |
| **Título** | [**Individual-D03-Student#1-06-**](https://github.com/josrojrom1/C1.04.02/issues/43)**Operations by lecturers on lectures** |
| **Descripción** | List the lectures in their courses.  Show the details of their lectures.  Create and publish a lecture.  Update or delete a lecture as long as it is not published. |
| **Rol, Asignación** | **Desarrollador,**  **José Joaquín Rojas Romero** |
| **Duración estimada** | 4 h |
| **Fecha de inicio** | 18/04/2023 |
| **Fecha de fin** | 18/04/2023 |
| **Duración real** | 5 h 4 min |

| **Tarea** | D03-07 |
| --- | --- |
| **Título** | **Individual-D03-Student#1-07-Operations by lecturers on lecturer dashboard** |
| **Descripción** | Show their lecturer dashboards. |
| **Rol, Asignación** | **Desarrollador,**  **José Joaquín Rojas Romero** |
| **Duración estimada** | 2 h |
| **Fecha de inicio** | 15/04/2023 |
| **Fecha de fin** | 15/04/2023 |
| **Duración real** | 1 h 4 min |

| **Tarea** | D03-08 |
| --- | --- |
| **Título** | [**Individual-D03-Student#1-08-**](https://github.com/josrojrom1/C1.04.02/issues/43)**Analysis Report** |
| **Descripción** | Produce an Analysis Report |
| **Rol, Asignación** | **Desarrollador,**  **José Joaquín Rojas Romero** |
| **Duración estimada** | 2 h |
| **Fecha de inicio** | 12/04/2023 |
| **Fecha de fin** | 12/04/2023 |
| **Duración real** | 1 h |

**COSTE Y TIEMPO DE LA ENTREGA:**

-Costes estimados:

-Desarrollador base: 20€/h

-Cálculo del coste:

Para este entregable, he trabajado durante **{3 horas y 1 min}** para mis tareas individuales, por lo que se estima que como coste de contrato debo obtener **63’3€**, debido a que solo se aplica el coste de **desarrollador** base al no haber tareas relacionadas con el rol de manager. Cabe destacar que el tiempo empleado en clase, estudiando los conocimientos previos, se han incluido en el reporte de planificación grupal, dejando en el individual el tiempo íntegro necesario para realizar tareas individuales.

Además el reporte del tiempo se ha llevado a cabo usando Clockify, para llevar un registro concreto de tiempo

No se añaden costes personales debido a que no ha sido necesario aplicar gastos a nada más, al trabajar en la propia Universidad.

# Bibliografía

-Documento 08 Annexes, de los contenidos de la plataforma virtual de esta asignatura.