Universidad de Sevilla  
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática

PLANNING REPORT INDIVIDUAL - D03



**C1.04.02**

**Repositorio**: [https://github.com/josrojrom1/C1.04.02](https://github.com/josrojrom1/C1.04.02%C3%A7)

**Autor:**

Rojas Romero, José Joaquín

josrojrom1@alum.us.es

**Fecha:** 12/04/2023

**Tabla de contenidos**

[**Resumen**](#_4hmpm5uc85lj) **2**

[**Tabla de revisión**](#_90otg4vxm3ka) **2**

[**Introducción**](#_58vtmc9pw6vo) **3**

[**Contenidos**](#_tvy5edcq3b5t) **3**

[**Bibliografía**](#_ysgwrb1dc6k3) **7**

# Resumen

En este documento se puede comprobar cómo se ha gestionado cada tarea individual, desde su planificación inicial por parte del manager, pasando por su estimación en tiempo y llegando finalmente al coste real de cada tarea desarrollada. Se mostrarán primero las tareas estimadas con los datos del desarrollador encargado así como un registro de *Clockify* de las horas invertidas en su realización. Por último se mostrarán los costes asociados a la estimación en comparación a los costes reales y se completará un listado con la bibliografía empleada al final del documento.

# Tabla de revisión

| **Versión** | **Fecha** | **Descripción** |
| --- | --- | --- |
| V1 | 14/02/2023 | Creación y desarrollo del contenido |
| V2 | 17/02/2023 | Arreglo del documento |
| V3 | 27/02/2023 | Formato tabular para mostrar las tareas |
| V4 | 01/07/2023 | Corrección del documento tras *First Call* para Julio |

# Introducción

En este documento se listan las distintas tareas en las que se han dividido todos los requisitos individuales de la primera entrega.

# Contenidos

**INFORMACIÓN SOBRE LAS TAREAS:**

| **Tarea** | D03-11 |
| --- | --- |
| **Título** | [**Individual-D03-Student#1-02-**](https://github.com/josrojrom1/C1.04.02/issues/43)**Operations by anonymous principals on user accounts** |
| **Descripción** | Sign up to the system and become lecturer |
| **Rol, Asignación** | **Desarrollador,**  **José Joaquín Rojas Romero** |
| **Duración estimada** | 1h 30 min |
| **Fecha de inicio** | 12/04/2023 |
| **Fecha de fin** | 12/04/2023 |
| **Duración real** | 39 min |

| **Tarea** | D03-12 |
| --- | --- |
| **Título** | **Individual-D03-Student#1-03-Operations by lecturers on user accounts** |
| **Descripción** | Update their profiles |
| **Rol, Asignación** | **Desarrollador,**  **José Joaquín Rojas Romero** |
| **Duración estimada** | 1 h 30 min |
| **Fecha de inicio** | 12/04/2023 |
| **Fecha de fin** | 12/04/2023 |
| **Duración real** | 18 min |

| **Tarea** | D03-13 |
| --- | --- |
| **Título** | [**Individual-D02-Student#1-04-**](https://github.com/josrojrom1/C1.04.02/issues/43)**Operations by any principals on courses** |
| **Descripción** | List the courses in the system that are published.  Show the details of the courses that they can list (excepting their lectures). |
| **Rol, Asignación** | **Desarrollador,**  **José Joaquín Rojas Romero** |
| **Duración estimada** | 1 h 30 min |
| **Fecha de inicio** | 12/04/2023 |
| **Fecha de fin** | 13/04/2023 |
| **Duración real** | 1 h 54 min |

| **Tarea** | D03-14 |
| --- | --- |
| **Título** | [**Individual-D03-Student#1-05-**](https://github.com/josrojrom1/C1.04.02/issues/43)**Operations by lecturers on courses** |
| **Descripción** | List the courses that they have created.  Show the details of their courses.  Create, update, or delete their courses. Courses can be updated or deleted as long as they have not been published. For a course to be published, all of its lectures must have been published. |
| **Rol, Asignación** | **Desarrollador,**  **José Joaquín Rojas Romero** |
| **Duración estimada** | 3 h |
| **Fecha de inicio** | 14/04/2023 |
| **Fecha de fin** | 18/04/2023 |
| **Duración real** | 4 h 45 min |

| **Tarea** | D03-15 |
| --- | --- |
| **Título** | [**Individual-D03-Student#1-06-**](https://github.com/josrojrom1/C1.04.02/issues/43)**Operations by lecturers on lectures** |
| **Descripción** | List the lectures in their courses.  Show the details of their lectures.  Create and publish a lecture.  Update or delete a lecture as long as it is not published. |
| **Rol, Asignación** | **Desarrollador,**  **José Joaquín Rojas Romero** |
| **Duración estimada** | 4 h |
| **Fecha de inicio** | 18/04/2023 |
| **Fecha de fin** | 18/04/2023 |
| **Duración real** | 5 h 4 min |

| **Tarea** | D03-16 |
| --- | --- |
| **Título** | **Individual-D03-Student#1-07-Operations by lecturers on lecturer dashboard** |
| **Descripción** | Show their lecturer dashboards. |
| **Rol, Asignación** | **Desarrollador,**  **José Joaquín Rojas Romero** |
| **Duración estimada** | 2 h |
| **Fecha de inicio** | 15/04/2023 |
| **Fecha de fin** | 15/04/2023 |
| **Duración real** | 1 h 4 min |

| **Tarea** | D03-17 |
| --- | --- |
| **Título** | **Individual-D03-Student#1-08-Informal testing** |
| **Descripción** | Use end-to-end testing by imitating a person who interacts with the system and checks the results in all completed individual tasks for deliverable D03 |
| **Rol, Asignación** | **Desarrollador,**  **José Joaquín Rojas Romero** |
| **Duración estimada** | 1 h 30 min |
| **Fecha de inicio** | 15/04/2023 |
| **Fecha de fin** | 15/04/2023 |
| **Duración real** | 1 h 14 min |

| **Tarea** | D03-18 |
| --- | --- |
| **Título** | [**Individual-D03-Student#1-09-**](https://github.com/josrojrom1/C1.04.02/issues/43)**Analysis Report** |
| **Descripción** | Produce an Analysis Report |
| **Rol, Asignación** | **Manager,**  **José Joaquín Rojas Romero** |
| **Duración estimada** | 2 h |
| **Fecha de inicio** | 12/04/2023 |
| **Fecha de fin** | 12/04/2023 |
| **Duración real** | 1 h |

| **Tarea** | D03-19 |
| --- | --- |
| **Título** | **Individual-D03-Student#1-10-Planning Report** |
| **Descripción** | Produce a planning report |
| **Rol, Asignación** | **Manager,**  **José Joaquín Rojas Romero** |
| **Duración estimada** | 1 h 30 min |
| **Fecha de inicio** | 12/04/2023 |
| **Fecha de fin** | 12/04/2023 |
| **Duración real** | 1 h |

**COSTE Y TIEMPO DE LA ENTREGA:**

Costes estimados según el rol desempeñado:

* Desarrollador base: 20€/h
* Manager base: 30€/h

**COSTES INDIRECTOS (AMORTIZACIONES):**

Para este entregable, he trabajado un **total de 16 horas y 59 minutos** para mis tareas individuales, de los cuales **2 horas** pertenecen a las tareas realizadas **bajo el rol de *Manager*** y **14 horas y 59 minutos** para las tareas desarrolladas **bajo el rol de *Desarrollador*.**

La estimación del coste del contrato contempla el siguiente resumen de costes:

* 14h 59min \* 20€/h → **299,66€** (*Desarrollador*)
* 2h\* 30€/h → **60€** (*Manager*)

Esto suma un **total de 359,66€** del coste del contrato.

Se ha establecido un **modelo de amortización lineal a 3 años (36 meses)** con el que cuantificar la devaluación del equipo informático empleado en el desarrollo del proyecto. Si contamos con un **valor de adquisición** de mi *setup* de **2000€,** el cual será empleado durante los cuatro meses que dura el proyecto, podemos obtener el coeficiente de amortización lineal asociado al coste total del *setup* siguiendo la siguiente fórmula:

***Amortización anual = Valor de adquisición \* coeficiente(%)***

**4 meses** representan el **11%** aproximadamente sobre la vida útil del equipo informático **(36 meses).**

Aplicando el coeficiente de amortización sobre coste individual en bruto obtenido justo antes tenemos el presupuesto individual final:

**11%** de **359,66€** son **39,56€** por lo que el **presupuesto final** es de **399,22€**

Cabe destacar que el tiempo empleado en estudiar los conocimientos previos se han incluido en el reporte de planificación grupal correspondiente, dejando en el reporte individual el tiempo íntegro necesario para realizar mis tareas específicas de manera individual.

El registro del tiempo empleado en todas las anteriores tareas se ha llevado a cabo usando Clockify. No se añaden costes personales debido a que no ha sido necesario aplicar gastos a nada más, al trabajar en la propia Universidad.

# Bibliografía

-Documento 08 Annexes, de los contenidos de la plataforma virtual de esta asignatura.