Universidad de Sevilla  
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática

PLANNING REPORT INDIVIDUAL - D03



**C1.04.02**

**Repositorio**: [https://github.com/josrojrom1/C1.04.02](https://github.com/josrojrom1/C1.04.02%C3%A7)

**Autores:**

Parra Mendez, Pablo, pabparmen@alum.us.es

**Date:** 21/04/2023

**Tabla de contenidos**

[**Resumen**](#_heading=h.gjdgxs) **2**

[**Tabla de revisión**](#_heading=h.30j0zll) **2**

[**Introducción**](#_heading=h.1fob9te) **2**

[**Contenidos**](#_heading=h.3znysh7) **2**

[**Bibliografía**](#_heading=h.tyjcwt) **2**

# Resumen

En este documento se puede comprobar cómo se ha gestionado cada tarea individual, desde su planificación inicial por parte del manager, pasando por su estimación en tiempo y llegando finalmente al coste real de cada tarea desarrollada. Se mostrarán primero las tareas estimadas con los datos del desarrollador encargado así como un registro de *Clockify* de las horas invertidas en su realización. Por último se mostrarán los costes asociados a la estimación en comparación a los costes reales y se completará un listado con la bibliografía empleada al final del documento.

# Tabla de revisión

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Versión** | **Fecha** | **Descripción** |
| V1 | 21/04/2023 | Creación del documento |
|  |  |  |

# Introducción

En este documento se listan las distintas tareas en las que se han dividido todos los requisitos individuales de la segunda entrega.

# Contenidos

**INFORMACIÓN SOBRE LAS TAREAS:**

* Tarea 01:

|  |  |
| --- | --- |
| **Tarea** | D03-01 |
| **Título** | [Individual-D03-Student#2-01-Operations by anonymous principals on user accounts](https://github.com/josrojrom1/C1.04.02/issues/150) |
| **Descripción** | Sign up to the system and become a student |
| **Rol, Asignación** | **Desarrollador,**  **Pablo Parra Méndez** |
| **Duración estimada** | 30 min |
| **Fecha de inicio** | 21/04/2023 |
| **Fecha de fin** | 21/04/2023 |
| **Duración real** | 40 min |

* Tarea 02:

|  |  |
| --- | --- |
| **Tarea** | D03-02 |
| **Título** | **I**[Individual-D03-Student#2-02-Operations by students on user accounts](https://github.com/josrojrom1/C1.04.02/issues/151) |
| **Descripción** | Update their profiles. |
| **Rol, Asignación** | **Desarrollador,**  **Pablo Parra Méndez** |
| **Duración estimada** | 10 min |
| **Fecha de inicio** | 21/04/2023 |
| **Fecha de fin** | 21/04/2023 |
| **Duración real** | 20 min |

* Tarea 03:

* Tarea 04:

|  |  |
| --- | --- |
| **Tarea** | D03-04 |
| **Título** | [Individual-D03-Student#2-04-Operations by students on enrolments](https://github.com/josrojrom1/C1.04.02/issues/153) |
| **Descripción** | * List their own enrolments. * Show the details of their enrolments. * Register an enrolment. * Update or delete an enrolment as long as it is not finalised. * Finalise an enrolment. This requires providing a valid credit card; the system will only store its holder and its lower nibble. |
| **Rol, Asignación** | **Desarrollador,**  **Pablo Parra Méndez** |
| **Duración estimada** | 3 h |
| **Fecha de inicio** | 21/04/2023 |
| **Fecha de fin** | 21/04/2023 |
| **Duración real** | 4h |

* Tarea 05:

|  |  |
| --- | --- |
| **Tarea** | D03-05 |
| **Título** | [Individual-D03-Student#2-05-Operations by students on workbooks](https://github.com/josrojrom1/C1.04.02/issues/154) |
| **Descripción** | Operations by students on workbooks:   * List the activities in their workbooks. * Show the details of their workbooks. * Create a new activity in their workbooks, as long as the corresponding enrolment is finalised. * Update or delete the activities in their workbooks, as long as the corresponding enrolment is finalised. |
| **Rol, Asignación** | **Desarrollador,**  **Pablo Parra Méndez** |
| **Duración estimada** | 4 h |
| **Fecha de inicio** | 21/04/2023 |
| **Fecha de fin** | 21/04/2023 |
| **Duración real** | 4 h 30 min |

Tiempo extra:

Añado un total de 40 min extras que usé para actualizar el framework dos veces.

**COSTE Y TIEMPO DE LA ENTREGA:**

-Costes estimados:

-Desarrollador: 20€/h

-Tester: 20€/h

-Cálculo del coste:

El tiempo total real para este entregable fue de 610 minutos, todos con el rol de desarrollador, lo cual deja el presupuesto en 200€ aproximados en total.

Además el reporte del tiempo se ha llevado a cabo usando Clockify, para llevar un registro concreto de tiempo

No se añaden costes personales debido a que no ha sido necesario aplicar gastos a nada más, al trabajar en la propia Universidad.

# Bibliografía

-Documento 08 Annexes, de los contenidos de la plataforma virtual de esta asignatura.