Universidad de Sevilla  
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática

PLANNING REPORT INDIVIDUAL - D04



**C1.04.02**

**Repositorio**: [https://github.com/josrojrom1/C1.04.02](https://github.com/josrojrom1/C1.04.02%C3%A7)

**Autor:**

Rojas Romero, José Joaquín

josrojrom1@alum.us.es

**Fecha:** 23/05/2023

**Tabla de contenidos**

[**Resumen**](#_4hmpm5uc85lj) **2**

[**Tabla de revisión**](#_90otg4vxm3ka) **2**

[**Introducción**](#_58vtmc9pw6vo) **3**

[**Contenidos**](#_tvy5edcq3b5t) **3**

[**Bibliografía**](#_ysgwrb1dc6k3) **5**

# Resumen

En este documento se puede comprobar cómo se ha gestionado cada tarea individual, desde su planificación inicial por parte del manager, pasando por su estimación en tiempo y llegando finalmente al coste real de cada tarea desarrollada. Se mostrarán primero las tareas estimadas con los datos del desarrollador encargado así como un registro de *Clockify* de las horas invertidas en su realización. Por último se mostrarán los costes asociados a la estimación en comparación a los costes reales y se completará un listado con la bibliografía empleada al final del documento.

# Tabla de revisión

| **Versión** | **Fecha** | **Descripción** |
| --- | --- | --- |
| V1 | 14/02/2023 | Creación y desarrollo del contenido |
| V2 | 17/02/2023 | Arreglo del documento |
| V3 | 27/02/2023 | Formato tabular para mostrar las tareas |
| V4 | 23/05/2023 | Versión final del documento |

# Introducción

En este documento se listan las distintas tareas en las que se han dividido todos los requisitos individuales de la primera entrega.

# Contenidos

**INFORMACIÓN SOBRE LAS TAREAS:**

| **Tarea** | D04-19 |
| --- | --- |
| **Título** | **Individual-D04-Student#1-19-Produce a complete test suite** |
| **Descripción** | Produce a complete test suite for Requirements #14 and #15 |
| **Rol, Asignación** | **Desarrollador,**  **José Joaquín Rojas Romero** |
| **Duración estimada** | 7 h |
| **Fecha de inicio** | 12/05/2023 |
| **Fecha de fin** | 12/05/2023 |
| **Duración real** | 5 h |

| **Tarea** | D04-20 |
| --- | --- |
| **Título** | **Individual-D04-Student#1-20-Produce a complete Testing Data** |
| **Descripción** | Produce a complete testing data for your test suite |
| **Rol, Asignación** | **Desarrollador,**  **José Joaquín Rojas Romero** |
| **Duración estimada** | 1h |
| **Fecha de inicio** | 12/05/2023 |
| **Fecha de fin** | 12/05/2023 |
| **Duración real** | 52 min |

| **Tarea** | D04-21 |
| --- | --- |
| **Título** | **Individual-D04-Student#1-21-Produce an Analysis Report** |
| **Descripción** | Produce an Analysis Report for D04 |
| **Rol, Asignación** | **Desarrollador,**  **José Joaquín Rojas Romero** |
| **Duración estimada** | 1 h 30 min |
| **Fecha de inicio** | 22/05/2023 |
| **Fecha de fin** | 22/05/2023 |
| **Duración real** | 37 min |

| **Tarea** | D04-22 |
| --- | --- |
| **Título** | [**I**](https://github.com/josrojrom1/C1.04.02/issues/43)**ndividual-D04-Student#1-22-Produce an Planning Report** |
| **Descripción** | Produce an Planning Report for D04 |
| **Rol, Asignación** | **Desarrollador,**  **José Joaquín Rojas Romero** |
| **Duración estimada** | 1 h 30 min |
| **Fecha de inicio** | 21/05/2023 |
| **Fecha de fin** | 21/05/2023 |
| **Duración real** | 1 h |

| **Tarea** | D04-23 |
| --- | --- |
| **Título** | [**I**](https://github.com/josrojrom1/C1.04.02/issues/43)**ndividual-D04-Student#1-23-Produce a Testing Report** |
| **Descripción** | Produce an Testing Report for D04 |
| **Rol, Asignación** | **Desarrollador,**  **José Joaquín Rojas Romero** |
| **Duración estimada** | 3 h |
| **Fecha de inicio** | 22/05/2023 |
| **Fecha de fin** | 23/05/2023 |
| **Duración real** | 3 h |

Además de desarrollar las tareas pertenecientes al entregable D04, también se han corregido a lo largo de este último entregable el resto de errores detectados en las dos últimas sesiones de *Follow Up*. Puesto que estas tareas han sido realizadas en el momento justo de la detección, no cuentan con una estimación de tiempo; tan solo el recuento de la duración de su desarrollo hasta solucionar el error. Entre estas correcciones de entregables anteriores (D02 y D03) encontramos los siguientes recuentos extraídos de *Clockify*:

| **Tarea** | D02 |
| --- | --- |
| **Título** | **Dashboard Lecturer + Validaciones grupales en Bulletin desde Administrator** |
| **Descripción** | Dashboard de Lecturer completado y se han revisado todas las validaciones de mis tareas grupales asignadas. |
| **Rol, Asignación** | **Desarrollador,**  **José Joaquín Rojas Romero** |
| **Fecha de inicio** | 09/05/2023 |
| **Fecha de fin** | 09/05/2023 |
| **Duración real** | 2 h 21 min |

| **Tarea** | D03 |
| --- | --- |
| **Título** | **Review D03 tareas grupales de Miguel** |
| **Descripción** | Se ha llevado a cabo una Review completa de todas las tareas desarrolladas por Miguel a lo largo del entregable D03 |
| **Rol, Asignación** | **Desarrollador,**  **José Joaquín Rojas Romero** |
| **Fecha de inicio** | 09/05/2023 |
| **Fecha de fin** | 09/05/2023 |
| **Duración real** | 32 min |

| **Tarea** | D03 |
| --- | --- |
| **Título** | **Arreglos en todos los métodos authorise D03** |
| **Descripción** | Tras la revisión por parte de la profesora en el último Follow Up se han parcheado todos los accesos no autorizados en cuando a mis tareas grupales e individuales. |
| **Rol, Asignación** | **Desarrollador,**  **José Joaquín Rojas Romero** |
| **Fecha de inicio** | 11/05/2023 |
| **Fecha de fin** | 11/05/2023 |
| **Duración real** | 2 h 3 min |

| **Tarea** | D03 |
| --- | --- |
| **Título** | **Formato adecuado para el autor de Note** |
| **Descripción** | El autor de una Note tiene que aparecer en el formato disponible actualmente: "〈username〉 - 〈surname, name〉". Anteriormente solo aparecia un campo de tipo String vacío. |
| **Rol, Asignación** | **Desarrollador,**  **José Joaquín Rojas Romero** |
| **Fecha de inicio** | 13/05/2023 |
| **Fecha de fin** | 13/05/2023 |
| **Duración real** | 45 min |

| **Tarea** | D03 |
| --- | --- |
| **Título** | **Preparación de la entrega D04** |
| **Descripción** | Crear el zip tal y como se especifica en el documento About your deriverables e introducir en la carpeta “reports” del proyecto todos los documentos tanto grupales como individuales ordenados por entregable. |
| **Rol, Asignación** | **Desarrollador,**  **José Joaquín Rojas Romero** |
| **Fecha de inicio** | 13/05/2023 |
| **Fecha de fin** | 13/05/2023 |
| **Duración real** | 3 h |

| **Tarea** | D03 |
| --- | --- |
| **Título** | **Colaboración con Miguel a la hora de desarrollar el documento de Testing Report** |
| **Descripción** | En concreto he ayudado a redactar el apartado de los tests de *publish* y he ayudado a buscar como hacer algunas partes más técnicas en el excel pertinente. |
| **Rol, Asignación** | **Desarrollador,**  **José Joaquín Rojas Romero** |
| **Fecha de inicio** | 25/05/2023 |
| **Fecha de fin** | 25/05/2023 |
| **Duración real** | 1h 51min |

**Tiempo total 11 h 2 min**

**COSTE Y TIEMPO DE LA ENTREGA:**

-Costes estimados:

-Desarrollador base: 20€/h

-Cálculo del coste:

Para este entregable, he trabajado durante **10 horas** para mis tareas individuales y **11 h** en tareas de corrección y ayudar a mis compañero en la medida de lo posible con problemas surgidos a lo largo de todos los entregables, por lo que se estima que como coste de contrato debo obtener **200€ + 220€ = 420€**, debido a que solo se aplica el coste de **desarrollador** base al no haber tareas relacionadas con el rol de manager. Cabe destacar que el tiempo empleado en clase, estudiando los conocimientos previos, se han incluido en el reporte de planificación grupal, dejando en el individual el tiempo íntegro necesario para realizar tareas individuales.

Además el reporte del tiempo se ha llevado a cabo usando Clockify, para llevar un registro concreto de tiempo

No se añaden costes personales debido a que no ha sido necesario aplicar gastos a nada más, al trabajar en la propia Universidad.

# Bibliografía

-Documento 08 Annexes, de los contenidos de la plataforma virtual de esta asignatura.