Universidad de Sevilla  
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática

PLANNING REPORT INDIVIDUAL - D04



**C1.04.02**

**Repositorio**: [https://github.com/josrojrom1/C1.04.02](https://github.com/josrojrom1/C1.04.02%C3%A7)

**Autores:**

Parra Méndez, Pablo, pabparmen@alum.us.es

**Date:** 25/05/2023

**Tabla de contenidos**

[**Resumen**](#_heading=h.gjdgxs) **2**

[**Tabla de revisión**](#_heading=h.30j0zll) **2**

[**Introducción**](#_heading=h.1fob9te) **2**

[**Contenidos**](#_heading=h.3znysh7) **3**

[**Bibliografía**](#_heading=h.tyjcwt) **6**

# Resumen

En este documento se puede comprobar cómo se ha gestionado cada tarea individual, desde su planificación inicial por parte del manager, pasando por su estimación en tiempo y llegando finalmente al coste real de cada tarea desarrollada. Se mostrarán primero las tareas estimadas con los datos del desarrollador encargado así como un registro de *Clockify* de las horas invertidas en su realización. Por último se mostrarán los costes asociados a la estimación en comparación a los costes reales y se completará un listado con la bibliografía empleada al final del documento.

# Tabla de revisión

| **Versión** | **Fecha** | **Descripción** |
| --- | --- | --- |
| V1 | 24/05/2023 | Creación del documento |
| V2 | 25/05/2023 | Refinar documento |

# Introducción

En este documento se listan las distintas tareas en las que se han dividido todos los requisitos individuales de la cuarta entrega.

# Contenidos

**INFORMACIÓN SOBRE LAS TAREAS:**

* Tarea 01:

| **Tarea** | D04-01 |
| --- | --- |
| **Título** | **Individual-D04-Student#2-01-Produce a test suite for Requirements #14 and #15** |
| **Descripción** | Produce test suite for Requirements of Enrolments and activities |
| **Rol, Asignación** | **Tester,**  **Pablo Parra Méndez** |
| **Duración estimada** | 10 h |
| **Fecha de inicio** | 15/05/2023 |
| **Fecha de fin** | 24/05/2023 |
| **Duración real** | 9h |

* Tarea 02:

| **Tarea** | D04-02 |
| --- | --- |
| **Título** | **Individual-D04-Student#2-02-Produce assorted testing data for your test suite** |
| **Descripción** | Create csv |
| **Rol, Asignación** | **Tester,**  **Pablo Parra Méndez** |
| **Duración estimada** | 5 h |
| **Fecha de inicio** | 15/05/2023 |
| **Fecha de fin** | 24/05/2023 |
| **Duración real** | 2h 30 min |

* Tarea 03:

| **Tarea** | D04-03 |
| --- | --- |
| **Título** | **Individual-D04-Student#2-03- Produce a testing report.** |
| **Descripción** | Produce a testing report. |
| **Rol, Asignación** | **Desarrollador,**  **Pablo Parra Méndez** |
| **Duración estimada** | 2 h |
| **Fecha de inicio** | 24/05/2023 |
| **Fecha de fin** | 25/05/2023 |
| **Duración real** | x |

* Tarea 04:

| **Tarea** | D04-04 |
| --- | --- |
| **Título** | **Individual-D04-Student#2-04- Produce an analysis report.** |
| **Descripción** | Produce an analysis report. |
| **Rol, Asignación** | **Desarrollador,**  **Pablo Parra Méndez** |
| **Duración estimada** | 1h |
| **Fecha de inicio** | 25/05/2023 |
| **Fecha de fin** | 25/05/2023 |
| **Duración real** | 1h |

* Tarea 05:

| **Tarea** | D04-05 |
| --- | --- |
| **Título** | **Individual-D04-Student#2-04-Produce a planning report** |
| **Descripción** | Produce a planning report |
| **Rol, Asignación** | **Desarrollador,**  **Pablo Parra Méndez** |
| **Duración estimada** | 1 h |
| **Fecha de inicio** | 24/05/2023 |
| **Fecha de fin** | 25/05/2023 |
| **Duración real** | 1h |

Comentarios:

Para este entregable a veces era complicado controlar de manera exacta el tiempo requerido porque algunas veces mientras se hacía la ejecución de los tests me ponía a trabajar en otras cosas. He intentado reflejar lo que de verdad he trabajado en este entregable.

**COSTE Y TIEMPO DE LA ENTREGA:**

-Costes estimados:

-Desarrollador: 20€/h

-Tester: 20€/h

-Cálculo del coste:

El tiempo total real para este entregable fue de **810** minutos, todos con el rol de desarrollador, lo cual deja el presupuesto en **270**€ en total.

Además el reporte del tiempo se ha llevado a cabo usando Clockify, para llevar un registro concreto de tiempo

No se añaden costes personales debido a que no ha sido necesario aplicar gastos a nada más, al trabajar en la propia Universidad.

# Bibliografía

-Documento 08 Annexes, de los contenidos de la plataforma virtual de esta asignatura.