Universidad de Sevilla  
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática

PLANNING REPORT INDIVIDUAL - D04



**C1.04.02**

**Repositorio**: [https://github.com/josrojrom1/C1.04.02](https://github.com/josrojrom1/C1.04.02%C3%A7)

**Autores:**

Albalat Ortiz Samuel, samalbort@alum.us.es

**Date:** 26/05/2023

**Tabla de contenidos**

[**Resumen 2**](#_heading=h.gjdgxs)

[**Tabla de revisión 2**](#_heading=h.30j0zll)

[**Introducción 2**](#_heading=h.1fob9te)

[**Contenidos 3**](#_heading=h.3znysh7)

[**Bibliografía 8**](#_heading=h.tyjcwt)

# Resumen

En este documento se puede comprobar cómo se ha gestionado cada tarea individual, desde su planificación inicial por parte del manager, pasando por su estimación en tiempo y llegando finalmente al coste real de cada tarea desarrollada. Se mostrarán primero las tareas estimadas con los datos del desarrollador encargado así como un registro de *Clockify* de las horas invertidas en su realización. Por último se mostrarán los costes asociados a la estimación en comparación a los costes reales y se completará un listado con la bibliografía empleada al final del documento.

# Tabla de revisión

| **Versión** | **Fecha** | **Descripción** |
| --- | --- | --- |
| V1 | 25/05/2023 | Creación del documento |
| V2 | 26/05/2023 | Finalización del documento |

# Introducción

En este documento se listan las distintas tareas en las que se han dividido todos los requisitos individuales de la tercera entrega.

# Contenidos

**INFORMACIÓN SOBRE LAS TAREAS:**

* Tarea 01:

| **Tarea** | D03-01 |
| --- | --- |
| **Título** | Individual-D04-Student#4-01-Produce a test suite for Requirements #14 and #15 |
| **Descripción** | Self-explanatory |
| **Rol, Asignación** | **Desarrollador,**  **Samuel Albalat Ortiz** |
| **Duración estimada** | 2 h |
| **Fecha de inicio** | 26/05/2023 |
| **Fecha de fin** | 26/05/2023 |
| **Duración real** | 3 h |

* Tarea 02:

| **Tarea** | D03-02 |
| --- | --- |
| **Título** | Individual-D04-Student#4-02-Produce assorted testing data for your suite suite |
| **Descripción** | Self-explanatory |
| **Rol, Asignación** | **Desarrollador,**  **Samuel Albalat Ortiz** |
| **Duración estimada** | 1h 30 min |
| **Fecha de inicio** | 26/05/2023 |
| **Fecha de fin** | 26/05/2023 |
| **Duración real** | 2 h |

* Tarea 03:

| **Tarea** | D03-03 |
| --- | --- |
| **Título** | Individual-D04-Student#4-03-Produce an analysis report |
| **Descripción** | Produce an analysis report |
| **Rol, Asignación** | **Desarrollador,**  **Samuel Albalat Ortiz** |
| **Duración estimada** | 1 h |
| **Fecha de inicio** | 21/04/2023 |
| **Fecha de fin** | 21/05/2023 |
| **Duración real** | 30 min |

* Tarea 04:

| **Tarea** | D03-04 |
| --- | --- |
| **Título** | Individual-D03-Student#4-04-Produce an planning report |
| **Descripción** | Produce a planning report |
| **Rol, Asignación** | **Desarrollador,**  **Samuel Albalat Ortiz** |
| **Duración estimada** | 1 h |
| **Fecha de inicio** | 26/05/2023 |
| **Fecha de fin** | 26/05/2023 |
| **Duración real** | 30 min |

* Tarea 05:

| **Tarea** | D03-05 |
| --- | --- |
| **Título** | Individual-D03-Student#4-05-Produce an testing report |
| **Descripción** | Produce a testing report |
| **Rol, Asignación** | **Desarrollador,**  **Samuel Albalat Ortiz** |
| **Duración estimada** | 2 h |
| **Fecha de inicio** | 26/05/2023 |
| **Fecha de fin** | TBD |
| **Duración real** | TBD |

Tiempo extra:

Añado un total de 55 min extras dediqué a actualizar el framework tres veces.

**COSTE Y TIEMPO DE LA ENTREGA:**

-Costes estimados:

-Desarrollador: 20€/h

-Tester: 20€/h

-Cálculo del coste:

El tiempo total real para este entregable fue de 360 minutos, todos con el rol de desarrollador, lo cual deja el presupuesto en 120€ aproximados en total.

Además el reporte del tiempo se ha llevado a cabo usando Clockify, para llevar un registro concreto de tiempo

No se añaden costes personales debido a que no ha sido necesario aplicar gastos a nada más, al trabajar en la propia Universidad.

# Bibliografía

-Documento 08 Annexes, de los contenidos de la plataforma virtual de esta asignatura.