Universidad de Sevilla  
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática

PLANNING REPORT INDIVIDUAL - D04



**C1.04.02**

**Repositorio**: [https://github.com/josrojrom1/C1.04.02](https://github.com/josrojrom1/C1.04.02%C3%A7)

**Autor:**

Reina Muñoz, José Antonio

josreimun@alum.us.es

**Fecha:** 25/05/2023

**Tabla de contenidos**

[**Resumen**](#_4hmpm5uc85lj) **2**

[**Tabla de revisión**](#_90otg4vxm3ka) **2**

[**Introducción**](#_58vtmc9pw6vo) **3**

[**Contenidos**](#_tvy5edcq3b5t) **3**

[**Bibliografía**](#_ysgwrb1dc6k3) **5**

# Resumen

En este documento se puede comprobar cómo se ha gestionado cada tarea individual, desde su planificación inicial por parte del manager, pasando por su estimación en tiempo y llegando finalmente al coste real de cada tarea desarrollada. Se mostrarán primero las tareas estimadas con los datos del desarrollador encargado así como un registro de *Clockify* de las horas invertidas en su realización. Por último se mostrarán los costes asociados a la estimación en comparación a los costes reales y se completará un listado con la bibliografía empleada al final del documento.

# Tabla de revisión

| **Versión** | **Fecha** | **Descripción** |
| --- | --- | --- |
| V1 | 25/05/2023 | Versión final del documento |

# Introducción

En este documento se listan las distintas tareas en las que se han dividido todos los requisitos individuales de la cuarta entrega.

# Contenidos

**INFORMACIÓN SOBRE LAS TAREAS:**

| **Tarea** | D04-19 |
| --- | --- |
| **Título** | **Individual-D04-Student#5-19-Produce a complete test suite** |
| **Descripción** | Produce a complete test suite for Requirements #14 and #15 |
| **Rol, Asignación** | **Desarrollador,**  **José Antonio Reina Muñoz** |
| **Duración estimada** | 6 h |
| **Fecha de inicio** | 24/05/2023 |
| **Fecha de fin** | 25/05/2023 |
| **Duración real** | 4 h 25 min |

| **Tarea** | D04-20 |
| --- | --- |
| **Título** | **Individual-D04-Student#5-20-Produce a complete Testing Data** |
| **Descripción** | Produce a complete testing data for your test suite |
| **Rol, Asignación** | **Desarrollador,**  **José Antonio Reina Muñoz** |
| **Duración estimada** | 1h |
| **Fecha de inicio** | 24/05/2023 |
| **Fecha de fin** | 25/05/2023 |
| **Duración real** | 1 h |

| **Tarea** | D04-21 |
| --- | --- |
| **Título** | **Individual-D04-Student#5-21-Produce an Analysis Report** |
| **Descripción** | Produce an Analysis Report for D04 |
| **Rol, Asignación** | **Desarrollador,**  **José Antonio Reina Muñoz** |
| **Duración estimada** | 1 h 30 min |
| **Fecha de inicio** | 25/05/2023 |
| **Fecha de fin** | 25/05/2023 |
| **Duración real** | 30 min |

| **Tarea** | D04-22 |
| --- | --- |
| **Título** | [**I**](https://github.com/josrojrom1/C1.04.02/issues/43)**ndividual-D04-Student#5-22-Produce an Planning Report** |
| **Descripción** | Produce an Planning Report for D04 |
| **Rol, Asignación** | **Desarrollador,**  **José Antonio Reina Muñoz** |
| **Duración estimada** | 1 h 30 min |
| **Fecha de inicio** | 25/05/2023 |
| **Fecha de fin** | 25/05/2023 |
| **Duración real** | 40 min |

| **Tarea** | D04-23 |
| --- | --- |
| **Título** | [**I**](https://github.com/josrojrom1/C1.04.02/issues/43)**ndividual-D04-Student#5-23-Produce a Testing Report** |
| **Descripción** | Produce an Testing Report for D04 |
| **Rol, Asignación** | **Desarrollador,**  **José Antonio Reina Muñoz** |
| **Duración estimada** | 3 h |
| **Fecha de inicio** | 25/05/2023 |
| **Fecha de fin** | —--------- |
| **Duración real** | —---------- |

**COSTE Y TIEMPO DE LA ENTREGA:**

-Costes estimados:

-Desarrollador base: 20€/h

-Cálculo del coste:

Para este entregable, he trabajado durante **6 horas y 35 min** para mis tareas individuales, por lo que se estima que como coste de contrato debo obtener **131,67€**, debido a que solo se aplica el coste de **desarrollador** base al no haber tareas relacionadas con el rol de analista. Cabe destacar que el tiempo empleado en clase, estudiando los conocimientos previos, se han incluido en el reporte de planificación grupal, dejando en el individual el tiempo íntegro necesario para realizar tareas individuales.

Además el reporte del tiempo se ha llevado a cabo usando Clockify, para llevar un registro concreto de tiempo

No se añaden costes personales debido a que no ha sido necesario aplicar gastos a nada más, al trabajar en la propia Universidad.

# Bibliografía

-Documento 08 Annexes, de los contenidos de la plataforma virtual de esta asignatura.