Universidad de Sevilla  
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática

PLANNING REPORT INDIVIDUAL - D02



**C1.04.02**

**Repositorio**: [https://github.com/josrojrom1/C1.04.02](https://github.com/josrojrom1/C1.04.02%C3%A7)

**Autores:**

Rojas Romero, José Joaquín

josrojrom1@alum.us.es

**Date:** 16/02/2023

**Tabla de contenidos**

[**Resumen**](#_4hmpm5uc85lj) **2**

[**Tabla de revisión**](#_90otg4vxm3ka) **2**

[**Introducción**](#_58vtmc9pw6vo) **3**

[**Contenidos**](#_tvy5edcq3b5t) **3**

[**Bibliografía**](#_ysgwrb1dc6k3) **7**

# Resumen

En este documento se puede comprobar cómo se ha gestionado cada tarea individual, desde su planificación inicial por parte del manager, pasando por su estimación en tiempo y llegando finalmente al coste real de cada tarea desarrollada. Se mostrarán primero las tareas estimadas con los datos del desarrollador encargado así como un registro de *Clockify* de las horas invertidas en su realización. Por último se mostrarán los costes asociados a la estimación en comparación a los costes reales y se completará un listado con la bibliografía empleada al final del documento.

# Tabla de revisión

| **Versión** | **Fecha** | **Descripción** |
| --- | --- | --- |
| V1 | 14/02/2023 | Creación y desarrollo del contenido |
| V2 | 17/02/2023 | Arreglo del documento |
| V3 | 27/02/2023 | Formato tabular para mostrar las tareas |

# Introducción

En este documento se listan las distintas tareas en las que se han dividido todos los requisitos individuales de la primera entrega.

# Contenidos

**INFORMACIÓN SOBRE LAS TAREAS:**

| **Tarea** | D02-01 |
| --- | --- |
| **Título** | [**Individual-D02-Student#1-01-New role lecturer**](https://github.com/josrojrom1/C1.04.02/issues/43) |
| **Descripción** | new project-specific role called lecturer, which has the following profile data: alma mater, a résumé, list of qualifications, and an optional link with further information. |
| **Rol, Asignación** | **Desarrollador,**  **José Joaquín Rojas Romero** |
| **Duración estimada** | 35 min |
| **Fecha de inicio** | 25/02/2023 |
| **Fecha de fin** | 25/02/2023 |
| **Duración real** | 12 min |

| **Tarea** | D02-02 |
| --- | --- |
| **Título** | [**Individual-D02-Student#1-02-**](https://github.com/josrojrom1/C1.04.02/issues/43)**Course** |
| **Descripción** | A course aggregates several lectures by the same lecturer with: a code, title, an abstract, an indication theory/hands-on, a retail price and an optional link with further information. Purely theoretical courses must be rejected by the system. |
| **Rol, Asignación** | **Desarrollador,**  **José Joaquín Rojas Romero** |
| **Duración estimada** | 35 min |
| **Fecha de inicio** | 25/02/2023 |
| **Fecha de fin** | 25/02/2023 |
| **Duración real** | 17 min |

| **Tarea** | D02-03 |
| --- | --- |
| **Título** | [**Individual-D02-Student#1-03-**](https://github.com/josrojrom1/C1.04.02/issues/43)**Lecture** |
| **Descripción** | A lecture is a document that a lecturer uses to get some knowledge across. The system must store the following data about them: a title, an abstract, an estimated learning time, a body, an indication theory/hands-on, and an optional link. |
| **Rol, Asignación** | **Desarrollador,**  **José Joaquín Rojas Romero** |
| **Duración estimada** | 35 min |
| **Fecha de inicio** | 27/02/2023 |
| **Fecha de fin** | 27/02/2023 |
| **Duración real** | 9 min |

| **Tarea** | D02-04 |
| --- | --- |
| **Título** | [**Individual-D02-Student#1-04-**](https://github.com/josrojrom1/C1.04.02/issues/43)**Lecturer dashboard** |
| **Descripción** | The system must handle lecturer dashboards with the following data: total number of theory and hands-on lectures; average, deviation, minimum, and maximum learning time of the lectures; average, deviation, minimum, and maximum learning time of the courses. |
| **Rol, Asignación** | **Desarrollador,**  **José Joaquín Rojas Romero** |
| **Duración estimada** | 1 h 30 min |
| **Fecha de inicio** | 27/02/2023 |
| **Fecha de fin** | 27/02/2023 |
| **Duración real** | 56 min |

| **Tarea** | D02-05 |
| --- | --- |
| **Título** | [**Individual-D02-Student#1-05-**](https://github.com/josrojrom1/C1.04.02/issues/43)**Sample Data** |
| **Descripción** | Produce assorted sample data to test your application informally. The data must include two lecturer accounts with credentials “lecturer1/lecturer1” and “lecturer2/lecturer2”. |
| **Rol, Asignación** | **Desarrollador,**  **José Joaquín Rojas Romero** |
| **Duración estimada** | 20 min |
| **Fecha de inicio** | 27/02/2023 |
| **Fecha de fin** | 27/02/2023 |
| **Duración real** | 6 min |

| **Tarea** | D02-06 |
| --- | --- |
| **Título** | [**Individual-D02-Student#1-06-**](https://github.com/josrojrom1/C1.04.02/issues/43)**Analysis Report** |
| **Descripción** | Produce an analysis report |
| **Rol, Asignación** | **Desarrollador,**  **José Joaquín Rojas Romero** |
| **Duración estimada** | 1 h 40 min |
| **Fecha de inicio** | 01/03/2023 |
| **Fecha de fin** | 01/03/2023 |
| **Duración real** | 51 min |

| **Tarea** | D02-07 |
| --- | --- |
| **Título** | [**Individual-D02-Student#1-07-**](https://github.com/josrojrom1/C1.04.02/issues/43)**Planning Report** |
| **Descripción** | Produce a planning report |
| **Rol, Asignación** | **Desarrollador,**  **José Joaquín Rojas Romero** |
| **Duración estimada** | 2 h |
| **Fecha de inicio** | 27/02/2023 |
| **Fecha de fin** | 27/02/2023 |
| **Duración real** | 30 min |

**COSTE Y TIEMPO DE LA ENTREGA:**

-Costes estimados:

-Desarrollador base: 20€/h

-Cálculo del coste:

Para este entregable, he trabajado durante **3 horas y 1 min** para mis tareas individuales, por lo que se estima que como coste de contrato debo obtener **63’3€**, debido a que solo se aplica el coste de **desarrollador** base al no haber tareas relacionadas con el rol de manager. Cabe destacar que el tiempo empleado en clase, estudiando los conocimientos previos, se han incluido en el reporte de planificación grupal, dejando en el individual el tiempo íntegro necesario para realizar tareas individuales.

Además el reporte del tiempo se ha llevado a cabo usando Clockify, para llevar un registro concreto de tiempo

No se añaden costes personales debido a que no ha sido necesario aplicar gastos a nada más, al trabajar en la propia Universidad.

# Bibliografía

-Documento 08 Annexes, de los contenidos de la plataforma virtual de esta asignatura.